Arbeitsjournal

# 12.11.2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Aufwand geplant (Std)** | **Aufwand effektiv (Std)** |
| Übermittlung der Personendaten | 0.5 | 0.5 |
| Start des Projekts, einlesen in den Auftrag etc. | 1 | 1 |
| **Tages Ablauf** | | |
| Die Daten konnten erfolgreich auf den Server übermittelt werden. | | |
| **Hilfestellungen** | | |
| Es wurde vom Lehrer ein kleiner Input gehalten. | | |
| **Reflexion** | | |
| Ich würde das nächste Mal früher mit der Speicherung anfangen. | | |
| **Nächste Schritte** | | |
| Als nächstes muss ich die übermittelten Daten in eine Datenbank oder etwas ähnliches speichern. | | |

# 19.11.2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Aufwand geplant (Std)** | **Aufwand effektiv (Std)** |
| Datenbank Zugriff erstellen und Benutzerdaten einlesen. | 1 | 1.5 |
| **Tages Ablauf** | | |
| Die Daten konnten schliesslich erfolgreich in die Datenbank gespeichert und gelesen werden. | | |
| **Hilfestellungen** | | |
| Das Internet gab hilfreiche, wichtige Informationen. | | |
| **Reflexion** | | |
| Ich würde das nächste Mal den Datenbank Zugriff besser aufteilen. | | |
| **Nächste Schritte** | | |
| Als nächstes muss die Blog Übersicht erstellt werden, ausserdem muss der Datenbank Zugriff ausgebaut werden. | | |

# 26.11.2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Aufwand geplant (Std)** | **Aufwand effektiv (Std)** |
| Blog Übersicht. | 1.5 | 1.5 |
| **Tages Ablauf** | | |
| Es konnte erfolgreich eine Übersicht über alle eigenen und alle anderen Blogs erstellt werden. | | |
| **Hilfestellungen** | | |
| Das Internet gab hilfreiche Informationen. | | |
| **Reflexion** | | |
| Ich muss mein Projekt ein bisschen aufräumen und einen Dispatcher hinzufügen. | | |
| **Nächste Schritte** | | |
| Es muss sichergestellt werden, dass ein neuer Blog erstellt, gelesen und bearbeitet werden kann. Ausserdem muss bei der Übersicht über die eigenen Blogs ein Löschen und Bearbeiten Knopf hinzugefügt werden. | | |

# 03.12.2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Aufwand geplant (Std)** | **Aufwand effektiv (Std)** |
| Überarbeitung. | 1.5 | 1.5 |
| **Tages Ablauf** | | |
| Ich fügte einen Dispatcher hinzu, fügte Bootstrap hinzu und schaute, dass mein Projekt mit dem Standard MVC gemacht wird und nicht anders. | | |
| **Hilfestellungen** | | |
| Das Internet gab hilfreiche Informationen. | | |
| **Reflexion** | | |
| Ich muss Zuhause weiterarbeiten und den Blog weiter voran bringen, damit er möglichst bald fertig ist. | | |
| **Nächste Schritte** | | |
| Es muss sichergestellt werden, dass ein neuer Blog erstellt, gelesen und bearbeitet werden kann. Ausserdem muss bei der Übersicht über die eigenen Blogs ein Löschen und Bearbeiten Knopf hinzugefügt werden. | | |

# 10.12.2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Aufwand geplant (Std)** | **Aufwand effektiv (Std)** |
| Blog Beitrag hinzufügen. | 1 | 2 |
| Blog Übersicht überarbeiten | 2 | 3 |
| **Tages Ablauf** | | |
| Ich machte, dass man einen Blog Eintrag hinzufügen kann. Ausserdem wollte ich die Blog Übersicht überarbeiten, kam aber dann nicht mehr dazu. | | |
| **Hilfestellungen** | | |
| Das Internet gab hilfreiche Informationen. | | |
| **Reflexion** | | |
| Das nächste Mal müsste ich mich in der Schule ein bisschen mehr konzentrieren um schneller vorwärtszukommen. | | |
| **Nächste Schritte** | | |
| Kommentar hinzufügen, Blog aufräumen etc. | | |

# 12.12.2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Aufwand geplant (Std)** | **Aufwand effektiv (Std)** |
| Kommentare hinzufügen | 3 | 2.5 |
| Kategorien verwenden | 1 | 1 |
| **Tages Ablauf** | | |
| Ich erstellte die Möglichkeit Kommentare hinzuzufügen und versuchte Sie auch anzuzeigen, dies funktionierte aber dann noch nicht ganz. Es können Kategorien zu einem Blog hinzugefügt werden und die Blogs können nach Kategorien sortiert werden. | | |
| **Hilfestellungen** | | |
| Das Internet gab hilfreiche Informationen. | | |
| **Reflexion** | | |
| Mit Musik arbeitet man schneller, ausserdem sollte man sich auf gewisse Dinge konzentrieren und sich nicht von anderen Sachen ablenken lassen. | | |
| **Nächste Schritte** | | |
| Blog aufräumen und Design verbessern. | | |

# 14.12.2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Aufwand geplant (Std)** | **Aufwand effektiv (Std)** |
| Kommentare verbessern | 1 | 1 |
| Blog ändern / löschen hinzufügen. | 1.5 | 1 |
| **Tages Ablauf** | | |
| Ich verbesserte die Kommentarfunktion, man kann nun bei jedem Blog sehen, wie viele Kommentare vorhanden sind. Es können nun Blogs geändert und gelöscht werden vom Eigentümer. | | |
| **Hilfestellungen** | | |
| Das Internet gab hilfreiche Informationen. Ausserdem gaben Kollegen hilfreiche Tipps. | | |
| **Reflexion** | | |
| Um ein Blog zu ändern kann dasselbe GUI wie beim Erstellen eines Blogs verwendet werden. | | |
| **Nächste Schritte** | | |
| Blog aufräumen und Administrator hinzufügen. | | |

# 16.12.2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Aufwand geplant (Std)** | **Aufwand effektiv (Std)** |
| Blog lese Verbesserung | 1 | 1 |
| **Tages Ablauf** | | |
| Es gab Probleme beim Lesen von Blogs und dies habe ich geflickt. | | |
| **Hilfestellungen** | | |
| Das Internet gab hilfreiche Informationen. | | |
| **Reflexion** | | |
| Am besten würde man in den Models nur genau die entsprechende Tabelle verwenden. | | |
| **Nächste Schritte** | | |
| Administrator hinzufügen. | | |

# 17.12.2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Aufwand geplant (Std)** | **Aufwand effektiv (Std)** |
| Administrator hinzufügen | 2 | 1.5 |
| Administrator kann Blogs, Kommentare und User löschen. | 1.5 | 1.5 |
| **Tages Ablauf** | | |
| Ich fügte einen Administrator hinzu ([iet-admin@test.ch](mailto:iet-admin@test.ch)), der Kommentare, Blogs und User löschen kann. Um User zu löschen ist eine User Übersicht vorhanden, in der, falls viele User vorhanden wären zu den einzelnen Anfangsbuchstaben der User gesprungen werden kann. | | |
| **Hilfestellungen** | | |
| Das Internet gab hilfreiche Informationen. Ausserdem gaben Kollegen hilfreiche Tipps. | | |
| **Reflexion** | | |
| Mit URLs kann man viele Sachen erreichen, beispielsweise ein Sprung zu einem Eintrag und wieder zum Anfang von der Datei. | | |
| **Nächste Schritte** | | |
| Blog aufräumen. | | |

# 18.12.2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Aufwand geplant (Std)** | **Aufwand effektiv (Std)** |
| Blog aufräumen | 3 | 3.5 |
| **Tages Ablauf** | | |
| Ich räumte den Blog auf und verbesserte das GUI. | | |
| **Hilfestellungen** | | |
| Das Internet gab hilfreiche Informationen. | | |
| **Reflexion** | | |
| GUI zu ändern und zu verbessern ist ziemlich anstrengend, da es nicht ganz einfach ist HTML von PHP heraus auszugeben und dabei eine übersichtliche Struktur zu behalten. | | |
| **Nächste Schritte** | | |
| Die Blog Übersicht hat verschiedene Seiten, sobald mehr als 7 Blogs vorhanden sind um eine bessere Übersicht zu behalten. | | |

# 19.12.2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Aufwand geplant (Std)** | **Aufwand effektiv (Std)** |
| Seitennavigation | 2 | 1.5 |
| Aufräumen | 2 | 2.5 |
| GUI verbessern | 3 | 2.5 |
| Fehler verbessern | 1 | 1.5 |
| Readme erstellen | 1 | 1 |
| User Freundlichkeit | 1 | 1 |
| **Tages Ablauf** | | |
| Ich erstellte eine Seitennavigation, das heisst, wenn mehr als 7 Blogs vorhanden sind gibt es eine neue Seite die erst geladen wird, wenn mit den Pfeilen auf „Older“ gegangen wird. Ausserdem löschte ich unnötige Dateien, die nicht gebraucht werden. GUI verbesserte ich minimal, konnte aber einige Dinge immer noch nicht verbessern, da es ziemlich schwierig ist diese Dinge schön zu bekommen, beispielsweise die Buttons zum Ändern und Löschen eines Blog Eintrages.  Zudem verbesserte ich einige Fehler, die mir auffielen. Das Readme wurde erstellt und die Seite wurde User freundlicher gestaltet mit Meldungen die das Nutzererlebnis einiges verbessern sollten. | | |
| **Hilfestellungen** | | |
| Das Internet gab hilfreiche Informationen. Ausserdem gaben Kollegen hilfreiche Tipps. | | |
| **Reflexion** | | |
| $\_SESSION kann sehr gut gebraucht werden um Fehler, Informationen und weiteres zwischen verschiedenen Seiten anzuzeigen. Wenn die Seite ordentlich getestet wird können viele Fehler gefunden werden und so das Erlebnis der Seite nochmals einiges verbessert werden. | | |
| **Nächste Schritte** | | |
| Abgabe | | |

# Wahloptionale Ziele

* Ein Blogbeitrag kann einer Kategorie zugeordnet werden.
* Administrator -> alle Unterziele
* Blogbeiträge strukturiert (nicht alle auf 1x anzeigen)
* Schönes und ansprechendes Design (Wenn Bootstrap auch zählt ansonsten nicht).